东区政办〔2017〕97号

西宁市城东区人民政府办公室

关于印发《西宁市城东区水污染防治工作方案》的通知

韵家口镇政府、各社区，区政府各部门：

《西宁市城东区水污染防治工作方案》已经区政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

西宁市城东区人民政府办公室

2017年7月7日

西宁市城东区水污染防治工作方案

为彻底改善我辖区流域水环境质量，维护湟水生态环境健康，全面贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、青海省政府《青海省水污染防治工作方案》（青政〔2015〕100号）和西宁市政府《西宁市水污染防治工作方案》（宁政〔2016〕161号），持续推进湟水流域（城东段）水污染综合治理工作，保障辖区水环境安全，结合实际，制定本工作方案。

一、总体要求、工作目标和主要指标

（一）总体要求。全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，全力推进生态文明建设，紧紧围绕省委省政府、市委市政府“生态保护第一”的发展理念，以改善辖区水环境质量为总目标，以大力实施重点污染防治工程和贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》为抓手，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的原则，贯彻“安全、清洁、健康”方针，强化源头控制，水陆统筹，标本兼顾，对辖区实施分流域、分区域、分阶段科学施治，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理，实现环境效益、经济效益及社会效益多赢，为实现“天蓝、水绿、山青”的美丽东区目标而努力奋斗。

（二）工作目标。至2020年，辖区湟水干流、沙塘川支流水环境质量得到持续提高和阶段性改善，湟水流域（城东段）水生态状况有所好转，水环境质量稳中趋好。至2030年，力争辖区水环境质量得到总体改善，水生态系统功能得到恢复并有效提升。到本世纪中叶，达到水环境安全、水生态系统稳定、水质总体优良的目标。

（三）主要指标。至2020年，湟水干流出市境小峡桥国控断面水质、沙塘川支流沙塘川桥省控断面水质稳定达到Ⅳ类，并向好发展；至2030年，湟水流域（城东段）全流域水质稳定达到水功能区规划指标以内。

二、基本原则

（一）质量主线，措施落地。坚持辖区水环境质量改善为最终目标，综合考虑湟水流域（城东段）保护治理的需求和问题导向，科学制定工作目标和达标措施，并将措施和相应的工作任务细化，落实到各地区、部门和相关单位、涉水工业企业，确保全区水污染防治工作顺利开展，并取得成效。

（二）深化分区，精准施策。按照属地化管理的原则，由区政府负责，继续深化各类水体水质现状的调查摸底，科学诊断存在的问题和诱因，坚持问题导向，分区域、流域划定湟水流域（城东段）污染治理控制单元，选定优先控制单元，研究提出针对性措施，对不达标水体限期制定达标方案，精准施策、分类施治；对水质良好、具有水生态功能的水域，提出保护的目标任务和维护提高的工作措施。

（三）因地制宜，系统治理。结合城东区经济社会发展，按照“生态保护第一”的理念，紧密衔接“十三五”规划，强化资源整合和部门责任，统筹制定污染防治方案和年度实施方案，清单落地、突出重点、分区推进、分类施治，增强工作的针对性和有效性，实现水污染防治工作系统治理和工作的全覆盖。

（四）上下联动，多方合力。坚持政府领导、部门配合、上下联动，市场协同治理，改进政府管理和服务，营造有利的环境政策和市场环境，吸引和扩大社会资本投入，推动第三方污染治理运营新机制。

（五）信息公开，公众参与。坚持全区湟水流域污染防治工作信息公开制度，充分听取公众和社会意见，健全有奖举报制度和公众投诉受理机制，强化社会监督，调动全社会广泛参与湟水流域（城东段）水污染防治工作。

三、基本工作思路

针对我辖区湟水流域、沙塘川河流域人口密度大，水环境容量小，污染物排放较为集中的实际问题，以维护和改善小峡桥断面、沙塘川桥断面为总体工作目标，采取“流域覆盖、单元控制、水陆统筹、系统推进”的工作思路和防治措施，紧紧围绕湟水流域（城东段）、沙塘川河流域水质污染成因和问题导向，系统推进我辖区水污染综合防治工作进程。以小峡桥断面、沙塘川桥水质达到IV类和消除辖区河段劣Ⅴ类水体为目标，着力消减化学需氧量、氨氮、总磷等污染物排放量，重点突出辖区河道排污口整治、涉水企业废水深度治理回用、畜禽养殖污染综合防治、着力解决辖区村镇生活污水收集处理、农村面源污染防治。

四、主要工作任务分工

（一）全面控制工业企业污染

1.开展工业涉水企业排查和清理整顿。全面排查辖区装备水平低、环保设施差的小型工业涉水企业。按照相关环保法律法规要求，2016年底前全部取缔不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。

牵头部门：区环境保护局

参与部门：区发展改革和经济商务局、区国土资源局

2.专项整治涉水重点行业企业。根据辖区实际，制定行业专项治理方案，大力实施清洁化改造。严格执行《青海省湟水流域水污染防治条例》等相关法规和规定，重点涉水企业制定全污染因子达标计划，逐年对辖区内涉水企业完成治污设施提标改造和深度治理回用，至2017年底前，达到行业最新排放或水污染物综排一级标准。

牵头部门：区环境保护局

参与部门：区发展改革和经济商务局、相关企业

3.集中治理工业集聚区废水污染。按照《水十条》的要求，新建、升级工业集聚区，必须同步规划建设污（废）水、工业废渣、垃圾集中处理等污染治理设施。新建、改建、扩建涉水企业建设项目，主要污染物排放实行等量或减量置换，主要污染物排污指标均实行企业申购规定。逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。

牵头部门：区环境保护局

参与部门：区发展改革和经济商务局

（二）强化城镇生活污染治理

1.开展各类排污口取缔和整治。2016年6月底前，组织完成辖区河道内工业、生活排污口和农灌退水口、泄洪排污口的调查，并制定截污纳管整治方案，取缔直排湟水的生活污水排污口，2016年底前取缔、整治建成区内（除雨水、泄洪渠、农灌退水、城镇污水处理厂和工业废水集中处理厂排口外）的所有排污口；2017年底前，在污水收集管网覆盖范围内全面取缔直接入湟水干、支流、小河、沟、渠、排水沟的生活污水和工业废水直排口，做到生活污水和工业废水的全收集、全处理。开展农灌退水口、泄洪口的综合整治，实施生态阻隔、污水净化、地表径流蓄积和河道生态修复等设施建设，提高河道水体自然降解净化功能，最大限度的减少对水体的污染负荷。

牵头部门：区环境保护局

参与部门：区发展改革和经济商务局、区农林牧水局、区建设局

（三）推进农业农村污染防治

1.防治畜禽养殖污染。2016年底前，在湟水流域完成畜禽养殖禁养区、限养区的划定，按照市政府要求的时限，依法关闭或搬迁禁养区内所有的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户；限养区内合理确定限养规模，禁止无序扩张建设；禁养区外现有的规模化畜禽养殖场（小区）要限期配套建设粪便、污水收集储存和集中处理利用设施，对达不到规模的养殖专业户，实行畜禽养殖粪便、污水分户收集，集中处理利用，达不到要求的一律按《畜禽规模养殖污染防治条例》等相关规定，依法进行查处整治。2016年起，新建、扩建和改建规模化畜禽养殖场（小区），要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。到2020年，基本建成覆盖饲养、屠宰、加工以及病死畜禽处理等环节的规范化环境管理体系。

牵头部门：区农林牧水局

参与部门：区发展改革和经济商务局、区环境保护局、相关企业

2.大力控制农业面源污染。制定实施农业面源污染综合防治方案，完善高标准农田建设、开展土地整理等标准规范，明确环保要求。开展农作物病虫害绿色防控和统防统治，推广使用低毒、低残留农药。

牵头部门：区农林牧水局

参与部门：区国土资源局、区食品药品和市场监督管理局、区环境保护局

3.严格控制环境激素类化学品污染。2017年底前完成环境激素类化学品生产使用情况调查，实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。

牵头部门：区环境保护局

参与部门：区农林牧水局、区国土资源局、区安全生产监督管理局

4.加快农村环境综合整治。加强乡镇村庄、旅游景区和“农家乐”等周边水环境保护工作，清理生活垃圾，开展河道、渠清淤疏浚。建立健全农村环境管理长效机制，加强已建成的生活垃圾和污水收集处理设备设施的管理。

牵头部门：韵家口镇、区环境保护局

参与部门：区农林牧水局

（四）遵循节水优先，严格保护水资源

1.严格控制用水总量。实施最严格水资源管理，加强相关规划和项目建设布局的水资源论证工作，国民经济和社会发展规划以及城市总体规划的编制、重大建设项目的布局，应充分考虑当地水资源条件和防洪要求。

牵头部门：区农林牧水局

参与部门：区发展改革和经济商务局、区建设局、相关企业

2.提高用水效率。到2020年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2015年分别下降10%以上。

牵头部门：区农林牧水局

参与部门：区发展改革和经济商务局、区建设局

3.抓好工业节水。按国家制定的鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，严格执行《青海省用水定额》。

牵头部门：区农林牧水局

参与部门：区发展改革和经济商务局、区建设局、区食品药品和市场监督管理局、相关企业

4.加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具。积极推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。新建城区硬化地面可渗透面积要达到40%以上。到2020年，达到国家节水型城市标准要求。

牵头部门：区农林牧水局、区建设局

参与部门：区发展改革和经济商务局、区食品药品和市场监督管理局

5.发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。

牵头部门：区农林牧水局

参与部门：区发展改革和经济商务局、区财政局

6.科学保护水资源。结合“河长制”工作制度，加强水功能区监督管理，从严核定水域纳污能力。

牵头部门：区农林牧水局

参与部门：区发展改革和经济商务局、区环境保护局

（五）注重改善民生，保障水生态环境安全

1.防治地下水污染。2016年底前完成石化产品储存销售企业等重点区域的地下水污染防治设施建设的摸底调查；督促相关企业限期完成固废渣场、水污染防渗设施建设。2017年底前，辖区范围内的加油站地下油罐全部完成双层罐更新或防渗池设置建设。

牵头部门：区环境保护局、区城市管理行政执法局、区发展改革和经济商务局

参与部门：区国土资源局、区建设局、区财政局、相关企业

2.实施历史遗留污染场地评估和修复工作。2016年起，配合市相关部门做好西宁市七一路延长段、付家寨等历史遗留重金属污染场地及地下水污染水质的修复和治理工作；配合做好青藏铁路公司西宁机务段废矿物油污染场地及地下水污染现状调查和评估工作。2020年前，辖区因历史遗留污染场地造成的地下水污染得到有效控制。

牵头部门：区环境保护局

参与部门：区发展改革和经济商务局、区建设局、区财政局

（五）强化目标责任，切实加强水环境管理

1．强化环境质量目标管理。强化辖区内跨界断面的水质考核，逐一排查辖区内所有水系控制断面的水质状况，对不达标的沙塘川桥断面于2016年底前完成达标方案的制定，并报市政府和市环保局备案。

牵头部门：区环境保护局

参与部门：区农林牧水局、区国土资源局、区建设局、区财政局

2.全面推进行排污许可和总量控制“双线”管理制度。依法核发排污许可证。2017年底前，完成辖区重点污染源排污许可证的核发工作，以改善水质、防范环境风险为目标，将污染物排放种类、浓度、总量、排放去向等纳入许可证管理范围，禁止无证排污或不按许可证规定排污。

牵头部门：区环境保护局

参与部门：区农林牧水局、相关企业

3.强化流域环境管理责任制。严格落实区政府“河长制”管理制度，2016年10月底前，将流域水质控制目标层层落实到韵家口镇和相关社区，实行行政第一责任人负责制，并将水质目标、控制范围、责任内容及责任人等以“河长制”管理标识牌形式向社会公布，接受社会监督。

牵头部门：区农林牧水局

参与部门：韵家口镇、各相关社区、区环境保护局

4.严格水环境污染风险控制。实行危险化学品生产、使用环境管理登记备案制度，对重点环境管理危险化学品生产、使用实行环境风险评估备案制度，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。2016年底前完成全部危险化学品生产使用单位应急预案修订工作，督促企业完善应急储备物资，健全内部调度制度，定期开展应急演练。2017年开始，按照国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。切实提高处置突发水环境污染事件能力。区政府和相关企业要制定和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。

牵头部门：区环境保护局

参与部门：区农林牧水局、区发展改革和经济商务局、区卫生和计划生育局、区安全生产监督管理局、相关企业

（六）严格环境准入，加快推动经济结构转型升级

1.调整产业结构。重点是湟水流域（城东段）、沙塘川河流域工业集聚区依法淘汰落后产能。自2016年起，依据工业企业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，及时制定并实施分年度落后产能淘汰计划，报上级经委备案。对未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。

牵头部门：区发展改革和经济商务局

参与部门：区环境保护局

2．严格环境准入，优化空间布局。根据水质保护和改善目标，结合主体功能区规划及生态红线要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，加快制定发展规划和产业结构调整，重大项目原则上布局在优先开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制湟水流域发展高耗水、高污染行业。推动污染企业退出，对水污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

牵头部门：区发展改革和经济商务局、区农林牧水局、	区环境保护局

参与部门：区国土资源局、区建设局、相关企业

3.积极保护生态空间。严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积。新建项目一律不得违规占用水域。严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖滨地带的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。

牵头部门：区建设局、区国土资源局

参与部门：区农林牧水局、区环境保护局

4.加强再生水和工业水循环利用。在工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等方面提倡使用再生水。

牵头部门：区农林牧水局、区建设局

参与部门：区发展改革和经济商务局、区财政局、区环境保护局

（七）健全法规制度机制，严格环境执法监管

1.加大执法力度。逐一排查辖区涉水工业企业排污情况，所有排污单位必须依法实现全面（全因子）达标排放。达标企业应采取措施确保稳定达标排放；对超标和超总量的企业一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业一律停业、关闭。

牵头部门：区环境保护局

参与部门：相关企业

2.完善环境监督执法机制。强化环保、公安、监察等部门和单位协作，健全行政执法与刑事司法衔接配合机制，完善案件移送、受理、立案、通报等规定。根据国家《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》，负有生态环境和资源保护监管职责的工作部门、纪检监察机关、组织（人事）部门应当建立健全生态环境和资源损害责任追究的沟通协作机制，加强对地方人民政府和有关部门环保工作的监督。

牵头部门：区环境保护局、区监察局

参与部门：区委组织部、区检察院、城东公安分局

3.严厉打击环境违法行为。按照新《环境保护法》，重点打击私设暗管或利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒有害污染物废水、含病原体污水，监测数据弄虚作假，不正常使用水污染物处理设施，或者未经批准拆除、闲置水污染物处理设施等环境违法行为。对造成生态损害的责任者严格落实赔偿制度。严肃查处建设项目环境影响评价领域未批先建、边批边建、久试不验等违法违规行为。对构成犯罪的，要依法追究刑事责任。

牵头部门：区环境保护局

参与部门：城东公安分局、区农林牧水局、区建设局

4.提高环境监管执法能力。加强环境监察、环境应急等专业技术培训，严格落实环境执法人员持证上岗制度。

牵头部门：区环境保护局

五、保障措施

（一）建立联动协作机制，强化责任落实

1．加强部门协调联动。成立城东区水污染防治工作领导小组，区政府主要领导任组长，分管副区长为副组长，环保、农林牧水、城建等相关单位为成员，成立城东区水污染防治工作领导小组办公室，建立水污染防治联动协作机制，协调会商解决流域区域突出环境问题，组织实施联合执法、应急联动、信息共享等水污染防治措施，通报区域水污染防治工作进展，研究确定阶段性工作要点、工作重点和主要任务。

牵头部门：区环境保护局

参与部门：韵家口镇、各相关社区，区发展改革和经济商务局、区建设局、区农林牧水局等相关部门

2.明确责任落实。区政府是水污染防治的责任主体，主要领导是第一责任人，制定并公布辖区内水污染防治工作方案和年度实施方案，要切实加强组织领导，不断完善政策措施，加大资金投入，将水污染防治的工作任务分解到所辖有关部门、单位和企业。2016年10月底前，区政府将辖区水污染防治总体工作方案报上级政府和市环保局备案。

牵头部门：区环境保护局

3.夯实水污染防治工作基础。要紧密结合“十三五”规划编制工作，针对所在辖区水环境保护和水污染治理存在的形势任务和突出问题，深化基础调查和问题诊断，在总结湟水流域水污染治理经验的基础上，推进水污染防治由污染源控制向水环境功能保护、由主要污染物削减向环境质量改善、由单一污染治理向流域综合治理的全方位转变，确保湟水流域（城东段）出境水质稳定达到Ⅳ类、并向好发展。

牵头部门：区环境保护局

4.强力推进河道“河长制”管理制度。按照“范围明确、责任到位，措施到位”和“一岗双责、党政同责”的工作原则，努力实现辖区地表水、河道“水质达标、河面清洁、河岸绿化、景观靓丽”的目标，建立健辖区地表水环境“河长制”管理制度，加大督查督办和责任追究力度，持续推进辖区河道水环境治理和河道生态文明建设，切实改善水环境质量。

牵头部门：区农林牧水局

参与部门：韵家口镇、各相关社区，区环境保护局、区建设局、区城市管理行政执法局、区国土资源局

5.落实工业企业环保主体责任。辖区涉水企业严格执行环保法律法规和规章制度，加强废水治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范、企业环境信息公开等责任。

牵头部门：区环境保护局

参与部门：相关企业

（二）完善推进网格化监管，严格目标任务考核

1.全面推进网格化环境监管模式。要进一步完善网格化环境监管体系，按照环境监管不留死角、不留盲区、不留隐患的要求，充分发挥“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的网格化监管体系作用，形成环境保护各负其责、齐抓共管的工作格局。

牵头部门：区环境保护局

参与部门：韵家口镇、各相关社区

2.严格目标责任考核。在区级目标考核中将水环境污染综合治理工作纳入全区目标考核范围。对因工作不力或没有完成年度目标任务的，要依纪依法追究有关单位和人员责任。对因决策失误或违反环保法律法规，造成水环境质量恶化和发生重大水污染事件的，要依据国家《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》规定，依法给予组织处理或党纪政纪处分，已经离任的也要终身追究责任。

牵头部门：区监察局、区环境保护局

参与部门：区委组织部、区农林牧水局

（三）加强环境宣传教育，强化公众参与和社会监督

1.构建全民行动格局。加强宣传教育，创新宣传形式，把水资源、水环境保护和水情知识加大力度宣传，提高公众对经济社会发展和环境保护客观规律的认识，牢固树立保护水生态安全的责任意识。组织开展水污染防治的科普宣传，多途径、多渠道、多形式开展群众性创建活动，推动节约用水，鼓励购买使用节水产品和环境标志产品，继续开展和深化宣传，在全社会树立“节水洁水，人人有责”的行为准则。

牵头部门：区委宣传部、区环境保护局

参与部门：韵家口镇、各社区、区建设局、区国土资源局、区农林牧水局

2.实施环境信息公开。加强社会监督，积极为公众、社会组织提供水污染防治咨询，邀请其全程参与重要环保执法行动和重大水污染事件调查。充分利用新闻媒体、网络、报刊等，宣传先进典型，曝光环境违法典型案件。健全举报制度，发挥环保举报热线和微信等网络平台作用，限期办理群众举报投诉的环境问题。通过公开听证、网络征集等形式，充分听取公众对重大决策和建设项目的意见，积极推行环境公益诉讼。

牵头部门：区环境保护局、区国土资源局

参与部门：韵家口镇、各社区

（四）发挥市场机制作用，引入社会资本治理

1.落实收费、税收政策。密切跟踪国家收费和税收政策改革。依法落实环境保护、节能节水、资源综合利用等方面税收优惠政策。

牵头部门：区发展改革和经济商务局、区财政局、城东区地税局

参与部门：区环境保护局、区建设局

2.落实节水环保激励政策。鼓励和支持企业开展清洁生产、节约用水和污染治理等示范。

牵头部门：区发展改革和经济商务局

参与部门：区财政局、区环境保护局、区农林牧水局、区建设局、区国土资源局

3.引导社会资本投入。鼓励社会资本加大水环境保护投入，明确监管部门、排污企业和环保服务公司的责任和义务，完善风险分担、履约保障等机制。

牵头部门：区财政局

参与部门：区发展改革和经济商务局、区建设局、区农林牧水局、区环境保护局、相关企业

4．推行绿色信贷。积极引导银行业金融机构加大对循环经济、污水处理、水资源节约、水生态环境保护、清洁及可再生能源利用等领域的信贷支持力度。

牵头部门：区财政局

参与部门：区发展改革和经济商务局、区环境保护局、区农林牧水局、区建设局

（五）加强政策引导，强化科技和资金保障支持

1.增加政府资金投入。积极争取国家和省级专项资金支持，加大对属于各级事权的水环境保护项目支持力度，合理承担水环境保护项目配套资金，向湟水流域水污染综合治理重点倾斜。对环境监管能力建设及运行费用予以必要保障。

牵头部门：区财政局、区发展改革和经济商务局、区环境保护局

2.推进环境污染第三方治理。深入贯彻落实《青海省政府办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》，重点在环境基础设施建设、环境公共服务设施和运营、工业聚集区废水集中治理、重点企业水污染治理方面，重点行业企业环境治理及社会化环境监测领域推行第三方环境技术服务。

牵头部门：区环境保护局

参与单位：区发展改革和经济商务局、区农林牧水局、区建设局、区国土资源局

水环境安全事关人民群众切身利益，事关社会经济发展大局，事关实现中华民族伟大复兴的“中国梦”。各部门要认真按照党中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》和《水污染防治行动计划》及省政府《青海省水污染防治工作方案》、市政府《西宁市水污染防治工作方案》的要求，切实以生态文明理念统领经济社会发展大局，扎实落实地方属地责任和行业管理职责，坚持问题导向，强化担当意识，切实履行工作职责，务必按要求的时限完成确定的工作任务，牵头部门从水生态文明建设大局和工作实际出发，牵头抓总，狠抓工作落实，参与单位全力作好配合和支持工作，各部门要联动协作，集中力量解决水环境突出问题，确保按期完成水环境质量改善的总体目标，为推进“四个全面”战略的实施和生态文明先行区建设做出应有贡献。

附件：1.西宁市地表水水质优良比例及丧失功能水体断面比例目标表

2.西宁市城东区地表水水质断面考核清单

抄送：区委、区人大、区政协、区纪委办公室，档。

西宁市城东区人民政府办公室             2017年7月7日印发

附件1

西宁市地表水水质优良比例和丧失功能水体断面比例目标表

| 序号 | 流域 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、西宁市地表水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湟水干支流 | 50% | 50% | 50% | 50% | 75% | 以省政府设定的扎麻隆、黑嘴桥、小峡桥、塔尔桥、润泽桥、峡门、老幼堡、七一桥8个断面考核目标为准。 |
| 二、西宁市地表水丧失使用功能的水体（劣于Ⅴ类）断面比例目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 湟水干支流 | 25% | 25% | 15% | 10% | 0% |  |

附件2

西宁市城东区地表水水质断面考核清单

| 序号 | 所属流域 | 所属水系 | 所在水体名称 | 断面名称 | 水质现状 |  | 2020年目标 | 责任主体 | 断面类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 |  |  |  |  |
| 1 | 湟水流域 | 黄河 | 湟水干流 | 小峡桥 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ | 城东区政府 | 改善型断面 | 环保部确定的控制考核断面，西宁市和海东市跨界断面 |
| 2 | 湟水流域 | 黄河 | 沙塘川支流 | 沙塘川桥 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ |  | 改善型断面 | 省控断面，城东区境内。 |